| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ҺАНДУFАС АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САНДУГАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

KАРАР                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » апрель 2017 йыл                    № 41                   « 26» апреля 2017 года

Об утверждении  плана   мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в сельском поселении Сандугачевский  сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан  и в целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению качества питьевой воды в сельском поселении Администрация  сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в

соответствие с установленными требованиями в сельском поселении Сандугачевский  сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (приложение № 1)

2. Утвердить согласно приложению План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в общественных колодцах, расположенных на территории сельского поселения Сандугачевский сельсовет на   2017 - 2018 годы.

3.Обнародовать данное постановление на информационном стенде

Администрации сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, по адресу: Янаульский район, с.Сандугач, ул.К.Садретдинова, д.5 и разместить на  сайте  сельского поселения Сандугачевский сельсовет.

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава

сельского    поселения                                                               Т.Ш. Куснияров

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Сандугачевский сельсовет
муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан  
от «26» апреля 2017 года № 41

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по приведению  качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям

на 2017-2021 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки и объемы финансирования(тыс.руб) |  |  |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | Контроль качества питьевой воды | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | Собственные средства | Соблюдение требований СанПиН |
| 2 | Текущий ремонт водопроводных сетей | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Собственные средства | Соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении: № 416-ФЗ от 07.12.2011 |
| 3 | Текущий ремонт водопроводной башни (монтаж лестниц) | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Собственные средства | Соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении: № 416 |
| 4 | Обеззараживание (методом хлорирования) системы водоснабжения и водонапорной башни | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Собственные средства | Соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении: № 416 |
| 5 | Замена насоса | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Собственные средства | Соблюдение ФЗ о водоснабжении и водоотведении: № 416 |

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Сандугачевский сельсовет
муниципального района Янаульский район

Республики Башкортостан  
от «26» апреля 2017 года № 41

План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в общественных колодцах, расположенных на территории сельского поселения Сандугачевский сельсовет на   2017 - 2018 годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Необходимый объем средств, тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт колодца в с.Сандугач по ул.Центральная около дома № 11 | 2 квартал 2018 года | Администрация сельского поселения | 20,0 | Местный бюджет |
| 2 | Ремонт колодца в с.Сандугач по ул.Заречная около дома № 5 | 2 квартал 2018 года | Администрация сельского поселения | 20,0 | Местный бюджет |
| 3 | Очистка колодца в с.Сандугач по ул.Центральная около дома № 11 | 2 квартал 2018 года | Администрация сельского поселения | 10,0 | Местный бюджет |
| 4 | Очистка колодца в с.Сандугач по ул.Заречная около дома № 5 | 2 квартал 2018 года | Администрация сельского поселения | 10,0 | Местный бюджет |
| 5 | Постоянное поддерживание качества питьевой воды в соответствии с требованием санитарных правил и норм | 2017-2018гг. в течение года | Администрация сельского поселения | - | - |
| 6 | Снижение и предотвращение загрязнения водных объектов | 2017-2018гг. в течение года | Администрация сельского поселения | 10,0 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  |  | 70,0 |  |